**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564**

**(แบบที่ใช้แทนระบบ E - Plan)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

 **4.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการลอกวัชพืชหนองน้ำ หนามแดง หมุ่ที่ 4 | 161,000 | 161,000 | เงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 347,000 | 347,000 | เงินสะสม | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย | 20,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการธนาคารขยะ | 20,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติ | 20,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการขุดเปิดร่องเหมืองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 (ที่ราชพัสดุข้างซอยหีบศพ) | 26,000 | 25,900 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางยู) | 17,000 | 17,000 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **611,000** | **550,900** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

 **4.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ | 10,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการขุดลอกระบายน้ำ ลุ่มหนามแดง หมู่ที่ 5 | 292,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการขุดลอกระบายน้ำ ลุ่มหนามแดง หมู่ที่ 4 | 168,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | **รวม** | **520,000** | **-** |  |  |